证券代码：000966          证券简称：长源电力        公告编号：2022-099

国家能源集团长源电力股份有限公司

# 关于所属公司长源电力青山热电#14机组深度调峰改造项目关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

公司所属公司国能长源武汉青山热电有限公司（以下简称青山公司）经公开招标，确定烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称烟台龙源）为长源电力青山热电#14机组深度调峰改造项目的中标方，项目中标金额为1,058.5万元（具体内容详见公司于2022年9月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属公司长源电力青山热电#14机组深度调峰改造项目关联交易的公告》，公告编号：2022-088）。

二、关联交易进展情况

2022年10月20日，青山公司与烟台龙源签署了《国能长源武汉青山热电有限公司#14机组深度调峰改造合同》，其主要内容如下：

1.合同标的：长源电力青山热电#14机组深度调峰改造项目。

2.合同价格：人民币1,058.5万元。

3.付款方式：合同总价为含税价，由设计费、设备费、建筑安装工程费、调试费等费用组成。合同项下的所有款项的支付采用银行转账或银行承兑汇票方式支付。发包人的具体付款方式为：预付款为合同总价10%；进度款按全部设备到货并验收合格后，支付至合同总价的40%(含10%预付款）；初步验收款按项目通过初步验收后，支付至合同总价的95%；合同总价的5%作为最终验收款，待项目质保期满无质量问题后支付。

4.交货和运输：承包人负责其所提供的合同设备的运输并承担相关运输费用，承包人应按交货期及时组织合同设备的发运并保证货物的顺利交接。在运输过程中如发生货物损坏和丢失时，承包人应负责与承运人及保险公司交涉，并尽快向发包人补齐货物以满足工期需要。在运输中如发包人因承包人与承运人之间的纠纷而受损失，发包人有权从应向承包人支付的合同价款中扣除相应款项。

5.主要违约责任：

（1）性能保证违约责任。合同设备的技术性能应高于性能保证门槛值，但低于性能保证值的，发包人可依据合同约定方式要求承包人承担性能保证违约责任。

（2）迟延交货违约责任。承包人违反合同约定迟延交货的，每迟交一周应向发包人支付迟交合同设备价格的4‰的违约金，不足一周按比例计算。迟延交货达到2周的，发包人有权单方解除合同。

（3）迟延完工违约责任。项目未能按时通过初步验收的，每延迟一天承包人应向发包人支付相当于合同总价1%的违约金。迟延完工达到5天的，发包人有权单方解除合同，并要求承包人支付合同总价10%的违约金。

（4）承包人违反其他合同义务的，应按合同约定承担违约责任。

6.争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可向发包方所在地人民法院起诉。

7.生效条款：本合同在双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

除上述条款外，该合同无其他重要条款。

三、其他

公司将就上述关联交易进展情况履行持续信息披露义务。

四、备查文件

《国能长源武汉青山热电有限公司#14机组深度调峰改造合同》。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2022年10月22日